Cloud Security Roadmap

PHASE 0

Cloud Security Strategy & Assessment

↓

PHASE 1

Cloud Foundation & Governance

↓

PHASE 2

Identity & Access Security

↓

PHASE 3

Network Security

↓

PHASE 4

Compute & Workload Security

↓

PHASE 5

Data & Secrets Security

↓

PHASE 6

Application & DevSecOps Security

↓

PHASE 7

Cloud Security Posture Management

↓

PHASE 8

Threat Detection & Response

↓

PHASE 9

Resilience & Recovery

↓

PHASE 10

Continuous Cloud Security

Aș gândi un program enterprise pe 24–36 luni, dar primele controale critice ar trebui implementate în primele 3–6 luni.

PHASE 0 — Cloud Security Strategy & Assessment

Durată: 1–3 luni

Nu începi prin a instala Defender for Cloud.

Începi prin a răspunde:

Ce avem în cloud, cine îl administrează, ce date avem și care este nivelul actual de risc?

0.1 Cloud inventory

Identifici:

Azure

├── Tenants

├── Management Groups

├── Subscriptions

├── Resource Groups

├── VNets

├── VMs

├── App Services

├── AKS

├── Storage

├── Databases

├── APIs

└── SaaS

Dacă există multicloud:

Cloud Estate

|

+-----------+-----------+

|           |           |

Azure        AWS         GCP

0.2 Security baseline

Definești baseline-ul enterprise.

Pentru Azure, Microsoft Cloud Security Benchmark este un punct foarte bun de pornire, deoarece acoperă controale pentru identity, networking, compute, data protection și management.

De exemplu:

Cloud Security Baseline

Identity

☑ MFA

☑ RBAC

☑ PIM

☑ Managed Identity

Network

☑ Segmentation

☑ Firewall

☑ WAF

☑ Private Endpoints

Data

☑ Encryption

☑ Key management

☑ Classification

Logging

☑ Centralized logging

☑ SIEM

Workloads

☑ Vulnerability management

☑ EDR

☑ Hardening

PHASE 1 — Cloud Foundation & Governance

Durată: 2–4 luni

Aceasta este fundația.

Dacă organizația are:

Subscription A

Subscription B

Subscription C

Subscription D

...

și fiecare este configurată diferit, vei avea probleme de security.

Target architecture

Entra ID

|

Management Groups

|

+------------+------------+

|            |            |

Platform     Security     Landing

|           Zones

Logging

Defender

Sentinel

În Azure Landing Zones, securitatea trebuie tratată ca parte din governance și platform architecture, nu ca un control adăugat ulterior. Microsoft recomandă folosirea Cloud Adoption Framework Secure methodology pentru strategie, planificare, readiness, adoption, governance și operations.

Governance controls

Definești:

- naming conventions;

- tagging;

- allowed regions;

- allowed resource types;

- subscription structure;

- RBAC;

- policy;

- logging;

- network standards;

- encryption requirements.

Azure Policy

Aici începe security by default.

Exemplu:

Deny

├── Public IP

├── Unapproved region

├── Unencrypted storage

└── Weak TLS

Audit

├── Missing diagnostic logs

├── Missing tags

└── Missing Defender

Target:

Developer-ul nu trebuie să știe toate regulile de security. Platforma trebuie să prevină automat configurațiile periculoase.

PHASE 2 — Identity & Access Security

Durată: 3–6 luni

Este una dintre cele mai importante faze.

Azure tratează identity ca principal security perimeter, iar Entra ID și Conditional Access sunt componente centrale pentru Zero Trust.

Architecture:

Entra ID

|

+---------+---------+

|         |         |

MFA       CA        PIM

|         |         |

+---------+---------+

|

RBAC

|

Azure Resources

Controls

Human identity

- MFA

- phishing-resistant MFA

- Conditional Access

- SSO

- RBAC

- PIM

Privileged identity

Admin

↓

MFA

↓

PIM

↓

JIT

↓

Azure Resource

Workload identity

Prefer:

Application

↓

Managed Identity

↓

Entra ID

↓

Resource

în loc de:

Application

↓

username/password

Microsoft recomandă explicit managed identities și least privilege în aplicarea Zero Trust pentru Azure.

PHASE 3 — Network Security

Durată: 4–8 luni

Aici construiești Cloud Network Security Architecture.

Pentru Azure enterprise:

INTERNET

|

Front Door / WAF

|

Firewall

|

HUB

|

+--------------+--------------+

|              |              |

WEB            APP             DATA

SPOKE           SPOKE           SPOKE

Controls

Perimeter

- Azure Front Door

- WAF

- DDoS Protection

Network

- Azure Firewall

- NSG

- UDR

- VNet segmentation

- subnet segmentation

Private access

- Private Endpoint

- Private Link

- Private DNS

Hybrid

On-prem

|

ExpressRoute / VPN

|

Azure Hub

|

Azure Firewall

|

Spokes

Microsoft recomandă segmentarea și protejarea rețelelor prin Azure Firewall, WAF și alte controale de network security ca parte din modelul Zero Trust.

PHASE 4 — Compute & Workload Security

Durată: 4–8 luni

Acum securizezi workload-ul propriu-zis.

IaaS

Pentru VM:

VM

├── OS hardening

├── Patch management

├── Defender for Endpoint

├── Disk encryption

├── NSG

├── JIT access

├── Backup

└── Monitoring

PaaS

Pentru App Service:

App Service

├── Entra authentication

├── Managed Identity

├── VNet Integration

├── Private Endpoint

├── TLS

├── Key Vault

└── Logging

Containers / AKS

Developer

↓

Container Registry

↓

Image scanning

↓

AKS

↓

Runtime protection

↓

Monitoring

Controls:

- image scanning;

- admission controls;

- RBAC;

- secrets management;

- network policies;

- workload identity;

- runtime security.

PHASE 5 — Data & Secrets Security

Durată: 4–8 luni

Trebuie să răspunzi:

Ce date avem în cloud și cine poate să le acceseze?

Data classification

PUBLIC

↓

INTERNAL

↓

CONFIDENTIAL

↓

RESTRICTED

Encryption

Data

├── At rest

└── In transit

Pentru workload-uri sensibile:

- encryption;

- customer-managed keys;

- Key Vault;

- key rotation;

- certificate lifecycle.

Secrets

Elimini:

appsettings.json

config files

GitHub secrets

plaintext passwords

și ajungi la:

Application

↓

Managed Identity

↓

Key Vault

↓

Secret

PHASE 6 — Application Security & DevSecOps

Durată: 4–9 luni

Aici Cloud Security se întâlnește cu Application Security.

Pipeline:

Developer

↓

Git

↓

SAST

↓

SCA

↓

Secret Scanning

↓

IaC Scanning

↓

Container Scanning

↓

Build

↓

Deploy

IaC security

Dacă folosești:

- Terraform

- Bicep

- ARM

- Pulumi

trebuie să verifici:

IaC

↓

Security validation

↓

Policy

↓

Deploy

Exemplu:

resource "public_ip"

↓

Security policy

↓

BLOCK

Nu mai aștepți să descoperi problema după deployment.

PHASE 7 — Cloud Security Posture Management

Durată: începe devreme, maturizare continuă

Aici intră:

Defender for Cloud / CSPM

Scopul:

Să știi continuu cât de secure este cloud-ul.

CSPM

Exemplu:

Azure Environment

↓

Security assessment

↓

Misconfigurations

↓

Risk

↓

Recommendation

↓

Remediation

Exemple:

❌ Storage public

❌ SQL public endpoint

❌ Missing MFA

❌ Missing logging

❌ Weak NSG

❌ Unencrypted disk

❌ Vulnerable VM

MCSB poate fi folosit ca baseline, iar Defender for Cloud și Azure Policy pot ajuta la monitorizarea și impunerea conformității.

PHASE 8 — Threat Detection & Response

Durată: paralel cu toate fazele

Architecture:

Azure

|

+-- Entra

|

+-- Defender

|

+-- Firewall

|

+-- Applications

|

+-- VMs

|

+-- AKS

|

↓

Telemetry

↓

Sentinel

↓

Detection

↓

Incident

↓

Response

Detection

Trebuie să detectezi:

- compromised identity;

- privilege escalation;

- suspicious Azure activity;

- lateral movement;

- data exfiltration;

- malware;

- ransomware;

- anomalous workload behavior;

- suspicious API activity.

PHASE 9 — Resilience & Recovery

Cloud Security nu înseamnă doar prevenție.

Trebuie să presupui:

„Un attacker a intrat.”

Atunci întrebarea este:

„Cât de mult poate distruge?”

Controls

- backup;

- immutable backup;

- geo-redundancy;

- disaster recovery;

- recovery testing;

- ransomware protection;

- privileged backup access;

- break-glass procedures.

Architecture:

Production

|

+------> Backup

|

+------> Immutable Backup

|

+------> DR Region

Microsoft include și immutable backups, segmentation, encryption și continuous monitoring în aplicarea principiului „assume breach”.

PHASE 10 — Continuous Cloud Security

Aici ajungi la nivelul de maturitate Lead Architect.

Nu mai ai:

Annual security review

ci:

Continuous

↓

Assess

↓

Detect

↓

Prioritize

↓

Remediate

↓

Validate

↓

Repeat

Target Cloud Security Architecture

La final, aș vrea să vezi ceva de genul:

INTERNET

|

+---------+---------+

|                   |

Front Door             VPN

|                   |

WAF              ExpressRoute

|                   |

+---------+---------+

|

AZURE HUB

|

+----------------+----------------+

|                |                |

Firewall          Bastion          DNS

|

+------+------+----------------+

|             |                |

WEB SPOKE     APP SPOKE       DATA SPOKE

|             |                |

WAF/API        APIs           SQL/Storage

|             |                |

+-------------+----------------+

|

Private Link

|

Managed Identity

|

Entra ID

|

Conditional Access

|

RBAC/PIM

|

+------------+------------+

|                         |

Defender                   Sentinel

|                         |

CSPM                  Detection/SOAR

|

Azure Policy

|

Security Baseline

Roadmap pe 3 ani

Dacă trebuie să îl prezinți unui CISO / CIO / Architecture Board, l-aș simplifica astfel:

YEAR 1 — Secure the Foundation

Q1

├── Cloud security strategy

├── Asset inventory

├── Landing Zone security

└── Security baseline

Q2

├── Entra ID

├── MFA

├── PIM

├── RBAC

└── Azure Policy

Q3

├── Hub-Spoke

├── Azure Firewall

├── WAF

├── Private Endpoints

└── Network segmentation

Q4

├── Defender for Cloud

├── Logging

├── Sentinel

└── Vulnerability Management

YEAR 2 — Secure the Workloads

Q1

├── VM hardening

├── PaaS security

└── AKS security

Q2

├── Key Vault

├── Managed Identity

├── Encryption

└── Data classification

Q3

├── DevSecOps

├── SAST

├── SCA

├── IaC scanning

└── Container security

Q4

├── CSPM optimization

├── Threat detection

├── Incident response

└── Automated remediation

YEAR 3 — Optimize & Automate

Q1

├── Zero Trust

├── Microsegmentation

└── Continuous validation

Q2

├── CNAPP

├── Cloud workload protection

└── Cloud identity governance

Q3

├── SOAR

├── Automated remediation

└── Risk-based prioritization

Q4

├── Continuous compliance

├── Cloud security metrics

└── Security architecture optimization

KPI-urile unui Lead Cloud Security Architect

Aici este o diferență importantă.

Nu raportezi:

„Avem Defender for Cloud.”

Raportezi:

| KPI | Target |
| --- | --- |
| Secure subscriptions | >95% |
| MCSB compliance | >90–95% |
| Resources with logging | >95% |
| Critical CSPM findings | <5 |
| Publicly exposed resources | Near zero |
| Resources without encryption | 0 critical |
| Privileged accounts without PIM | 0 |
| Workloads without identity controls | >95% protected |
| Secrets stored outside approved vault | 0 |
| Critical vulnerabilities past SLA | 0 |
| Security incidents automatically detected | increasing |
| Security findings automatically remediated | increasing |

Cum se leagă cele 3 roadmap-uri pe care le-am discutat

Acum avem:

1. IAM

IDENTITY

↓

AUTHENTICATION

↓

AUTHORIZATION

↓

IGA

↓

PAM

↓

NHI

2. Zero Trust

VERIFY

↓

LEAST PRIVILEGE

↓

ASSUME BREACH

↓

CONTINUOUS VALIDATION

3. Cloud Security

GOVERNANCE

↓

IDENTITY

↓

NETWORK

↓

WORKLOAD

↓

DATA

↓

DEVSECOPS

↓

CSPM

↓

DETECTION

↓

RESPONSE

↓

RESILIENCE

Iar Lead Cybersecurity Architect-ul le unește:

SECURITY STRATEGY

|

+------------------+------------------+

|                  |                  |

IAM             ZERO TRUST        CLOUD SECURITY

|                  |                  |

+------------------+------------------+

|

SECURITY ARCHITECTURE

|

SECURITY CONTROLS

|

IMPLEMENTATION PATTERNS

|

GOVERNANCE & METRICS

Asta este perspectiva corectă de Cloud Security Architecture: nu „ce servicii Azure trebuie să cumpărăm?”, ci ce security capabilities trebuie să avem, ce risc reduc, unde se poziționează în arhitectură, cine le operează și cum demonstrăm că funcționează. Microsoft recomandă și folosirea Azure Well-Architected Security pillar pentru a proiecta, proteja, valida și îmbunătăți continuu workload-urile.